驰游《战神三十六计手机游戏软件V2.0

的研发延期决议

公司领导：

驰游《战神三十六计》手机游戏软件V2.0项目原计划于2022年1月达到目标并正式结项，由于项目组在研发阶段需持续迭代远战 + 近战双回合战斗、三十六计特性策略、世界玩法、国战、封地养成、英雄全体系，并新增诸侯乱斗赛季玩法、锦囊、兵符、段位晋级等核心功能，同时深化移动端性能适配、服务端高并发稳定、全玩法数值平衡与全球化版本优化，需持续研发升级功能与深度体验打磨。继续研发将有助于提升产品长线留存、商业化能力与全球竞争力，巩固三国策略手游细分市场优势。因此，该项目需延期至2024年12月，有关延期内容请示如下：

项目实施计划

| 时间 | 计划完成内容 |
| --- | --- |
| 2022.2~2022.12 | - 核心战斗：远战回合 + 近战回合双段战斗、多部队国战战场开发 - 世界玩法：产业采集、掠夺、异族入侵、名士拜访、名将来袭、摸金寻龙 - 封地系统：官邸、兵营、科技院、铸币厂、点将台、市集、重生阁全功能上线 - 基础养成：英雄升级、升星、装备、宝物、战法、坐骑基础系统开发 |
| 2023.1~2023.12 | - 英雄深度养成：兵阶系统、宿命系统、特性组合策略体系完整实现 - 竞技玩法：副本、名将副本、竞技场、试炼台、珍宝阁、马场全功能优化 - 社交交互：国王选举、分封太守、军团奖励、国家奖励系统完善 - 诸侯乱斗：40 人开放式战场、赛季轮回、段位匹配、锦囊、兵符系统开发 |
| 2024.1~2024.12 | - 移动端性能、帧率、发热、流量消耗深度优化 - 服务端 Nginx+MySQL+Redis 架构加固与高并发稳定性优化 - 全玩法数值平衡调优、BUG 修复、新手体验打磨 - 多语言海外版本适配、渠道接入、版本验收与全量上线 |

项目预算

研究开发项目研发延期经费，总计xxx万人民币左右。

单位：万元

| 经费支出预算 |  |
| --- | --- |
| 科 目 | 总预算 |
| 支出预算合计 | xxx |
| 一、人员费 | xxx |
| 二、差旅费 | xxx |
| 三、专家咨询费 | xxx |

请批示。

呈报部门意见

会签部门意见